78/2009. (IV. 16.) számú Képviselő-testületi határozat:

1., Komárom Város Képviselő-testülete elfogadja a mellékelt „Sportlétesítmény 	felújítási program”-ot.

2., Komárom Város Önkormányzata benyújtja pályázatát a helyi önkormányzatok 	fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. 	(III.17.) ÖM rendelet pályázati kiírására, a fenntartásában lévő Városi Sportiroda és 	Sportcsarnok, illetve telephelye, a Czibor Zoltán Városi Sporttelep felújítására

3.,  A pályázathoz a Képviselő-testület önrészt nem biztosít

Határidő: azonnal

Felelős:   Zatykó János polgármester

Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző

Dr. Halász Károly osztályvezető

Dr. Szöllősy Ferenc sk.							Zatykó János sk.

jegyző, címzetes főjegyző					               	   polgármester

A kivonat hiteléül:

leíró

A Képviselő-testület határozatát tudomásulvételre, ill. intézkedésre megküldöm.

Komárom, 2009. április 17.

Dr. Szöllősy Ferenc

jegyző, címzetes főjegyző

1. számú melléklet

SPORTLÉTESÍTMÉNY FELÚJÍTÁSI PROGRAM

Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor G. u. 62.)

Az éves költségvetésben biztosított karbantartási kereten felüli felújítás, korszerűsítés a nagy igénybevétel következtében fellépő természetes elhasználódás, avulás, illetve a működtetési feltételekben bekövetkező igények megvalósítása miatt szükséges.

| Elvégzendő feladatok | Tervezett időpont |
| --- | --- |
| Két iskola fűtés külön szabályozhatóságának megoldása | 2009. |
| Kazánok vízkőmentesítése | 2009 |
| Motoros és golyós szelepek felújítása, cseréje | 2009 |
| Vizes blokkok (mosdók) felújítása | 2009 |
| Vandálbiztos zuhanyzók kialakítása | 2009 |
| Játéktér és a pályavonalak festése | 2009 |
| Taraflex sportpadló burkolat felújítása | 2009 |
| Megsüllyedt lábazati elemek javítása | 2009 |
| Az épület tetőhéjazatának cseréje | 2010 |
| Nyílászárók cseréje a déli homlokzaton | 2011 |
| Létesítmény akadálymentesítése (terv készen van) | 2012 |
| Külső raktár/tároló építése | 2013 |
| Az épület külső homlokzatának festése | 2013 |
| Napkollektoros melegvíz termelés kialakítása | 2014 |

- 2 –

Czibor Zoltán Városi Sporttelep (2900 Komárom, Sport u. 54.)

A létesítményben rendkívül intenzív sportegyesületi, iskolai, lakossági igénybevétel zajlik. Így szükséges – a folyamatos karbantartás mellett – olyan tevékenységek végzése, melyek következtében a létesítmények élettartama növekszik és javulnak a sportlétesítmény használatának feltételei.

| Elvégzendő feladatok | Tervezett időpont |
| --- | --- |
| Öltözők és közösségi épület külső felújítása | 2009 |
| Gyalogos közlekedési utak felújítása | 2009 |
| Pénztárak raktárépületek felújítása | 2009 |
| Közönség WC blokkjának felújítása | 2009 |
| A létesítmény kerítésének felújítása | 2010 |
| Nézőtéri ülőhelyek lefedése | 2010 |
| Labdafogó hálók felújítása | 2010 |
| Edzőpálya játéktér felújítása | 2011 |
| Edzőpálya pályavilágítás felújítása | 2011 |
| Létesítmény akadálymentesítése | 2012 |
| Centerpálya játéktér felújítása | 2013 |
| Centerpálya locsoló berendezése felújítása | 2013 |
| Futópálya felújítása | 2014 |

- 3 -

A fenti felújítások önkormányzati, illetve pályázati pénzek bevonásával valósulnak meg. Amennyiben a tervezett felújítás egy ütemben nem valósítható meg, úgy az egymásra épülő folyamatot

Komárom Város Képviselő-testülete a 78/2009. ( IV.16.) számú határozatával elfogadta.

Komárom, 2009. április 16.

Dr. Szöllősy Ferenc 							  Zatykó János

címzetes főjegyző							             polgármester